	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
VĂN PHÒNG
​​​​​​Số: 293/TB-VPUBND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày  01 tháng 3 năm 2016


THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài
 tại buổi làm việc với các sở, ngành để nghe báo cáo phương án cấp điện, nước cho Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC và kiểm tra dự án

Ngày 23/02/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành để nghe báo cáo phương án cấp điện, nước cho Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC và kiểm tra dự án, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy; Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
 
Sau khi nghe Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình báo cáo phương án cấp điện, nước cho Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC, các kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
1. Về Phương án cấp nước: Giao Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình khẩn trương khảo sát thực tế về nhu cầu sử dụng nước của Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC và trên địa bàn huyện Quảng Ninh để lựa chọn phương án cấp nước tối ưu nhất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/02/2016; đồng thời làm việc cụ thể với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC để ký kết Biên bản ghi nhớ về sử dụng nước giữa hai bên.

2. Về Phương án cấp điện:

          - Giao Công ty Điện lực Quảng Bình cải tạo, nâng cấp các tuyến đường dây và trạm biến áp tại các vị trí Quy hoạch để đảm bảo cung cấp điện kịp thời và đủ công suất phụ tải cho khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái FLC đi vào hoạt động giai đoạn 1 trong tháng 10/2016 và các giai đoạn tiếp theo của Dự án.

           - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC khẩn trương cung cấp các Quy hoạch mặt bằng, Báo cáo liên quan, cung cấp nhu cầu phụ tải và tiến độ thực hiện Dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái FLC cho Công ty Điện lực Quảng Bình để lập phương án cấp điện cho Dự án trước ngày 15/3/2016.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết,  thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Đ/c Bí thưTỉnh ủy (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;

- LĐ VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVXDCB.
	CHÁNH VĂN PHÒNG
Đã ký
Trương An Ninh


PAGE  
1

